## Slide 1
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE CƠ GIỚI & PTVC
Phạm vi chức năng, trải nghiệm người dùng, tiến độ mã nguồn và các bất cập hiện tại
Phạm vi rà soát: web React, API NestJS, Prisma/MySQL và ứng dụng tài xế
PHÒNG VẬN HÀNH SỐ
KLH Koun Mom, Ratanakiri, Cambodia | 21.09.2026
Notes: Nguồn: repository D:/ThacoAgri_Code/Mockup, rà soát tại working tree ngày 21/09/2026. Nội dung giới thiệu dựa trên code, schema và tài liệu nghiệp vụ. File mẫu chỉ được dùng làm chuẩn nhận diện và bố cục.

## Slide 2
NỘI DUNG BÁO CÁO
01
Phần mềm phục vụ ai và giải quyết công việc gì
02
Các nhóm chức năng và module A–K
03
Quy trình tạo lệnh và chuyển lệnh đến tài xế
04
Sơ đồ quy trình cho từng nghiệp vụ chính
05
Dữ liệu, kiến trúc và kênh sử dụng
06
Tiến độ phát triển hiện tại
07
Kết quả kiểm thử và build
08
Bất cập, khó khăn và rủi ro
09
Lộ trình hoàn thiện đề xuất
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
2
Notes: Cấu trúc báo cáo cân bằng hai mục tiêu: giới thiệu phần mềm đang có những gì và mô tả tiến độ, bất cập, khó khăn hiện tại.

## Slide 3
PHẦN MỀM PHỤC VỤ VẬN HÀNH GÌ
Mục tiêu
Quản lý tập trung xe cơ giới, thiết bị nông nghiệp và tình trạng sẵn sàng
Kết nối kế hoạch sản xuất với điều xe, thực hiện công việc và nghiệm thu
Theo dõi GPS, nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu quả lái xe
Người sử dụng
Ban Xe cơ giới và cán bộ điều hành tại đơn vị
Quản lý nông trường, nhân sự xưởng BTSC và kho nhiên liệu
Lái xe qua ứng dụng mobile, quản trị hệ thống và lãnh đạo theo dõi báo cáo
Giá trị dự kiến khi dữ liệu và quy trình được khép kín
Một nguồn dữ liệu vận hành để biết xe nào sẵn sàng, công việc nào đang chậm, chi phí phát sinh ở đâu và ai chịu trách nhiệm xử lý.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
3
Notes: Nguồn: AI_PROJECT_CONTEXT.md; docs/BRD_extracted.txt; .agents/context/project-overview.md; backend/prisma/schema.prisma. Giá trị nêu trên là mục tiêu vận hành, không phải cam kết đã đạt production.

## Slide 4
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ KIẾN TRÚC
Vai trò và công việc chính
NHÓM NGƯỜI DÙNG | CÔNG VIỆC TRÊN HỆ THỐNG
Ban Xe cơ giới / điều hành | Lập kế hoạch, phân bổ xe, theo dõi tiến độ và xử lý điều chỉnh
Đơn vị / nông trường | Đăng ký nhu cầu, điều xe trong phạm vi kế hoạch, xác nhận kết quả
Xưởng và kho nhiên liệu | Bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng, tồn kho và cấp phát nhiên liệu
Lái xe | Nhận việc, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến, gửi minh chứng và SOS
Lãnh đạo / quản trị | Dashboard, báo cáo, danh mục, người dùng, vai trò và phạm vi dữ liệu
Kiến trúc triển khai
Web React/Vite, API NestJS, Prisma/MySQL và ứng dụng tài xế Expo/React Native
JWT và role guard đã có. Kiểm soát dữ liệu theo đơn vị cần tiếp tục chuẩn hóa ở từng service.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
4
Notes: Nguồn: AI_PROJECT_CONTEXT.md; docs/business/ROLE_PERMISSION.md; docs/architecture/SYSTEM_OVERVIEW.md; backend/src/app.module.ts; frontend/src/App.tsx; Frontend_Driver/package.json.

## Slide 5
CÁC NGHIỆP VỤ CHÍNH NGOÀI ĐIỀU XE
NGHIỆP VỤ | THAO TÁC CỤ THỂ TRÊN HỆ THỐNG | MODULE
Kế hoạch sản xuất | Lập kế hoạch theo lô/công việc, phê duyệt, điều chỉnh có lý do, theo dõi tiến độ và sinh lệnh | D
Vận chuyển | Khai báo hàng, tuyến, điểm lấy/giao, xếp dỡ, hành trình về bãi, đối soát và nghiệm thu | D
Đội xe và thiết bị | Quản lý hồ sơ xe, phân về đội, gán tài xế, gắn/tháo nông cụ, lịch sử và khả dụng | C
Bảo dưỡng và sửa chữa | Theo dõi giờ máy/ODO, lập kế hoạch BTSC, phiếu sửa chữa, phụ tùng còn nợ và bàn giao xe | E
Nhiên liệu | Quản lý kho/bồn, phiếu cấp phát, định mức theo xe, chênh lệch tiêu hao và đối soát tồn | J
Lái xe | Hồ sơ, GPLX/sức khỏe, ca làm, nhận việc trên mobile, tiến độ, ảnh, SOS và KPI | I
GPS và cảnh báo | Vị trí hiện tại, lịch sử hành trình, cảnh báo mất tín hiệu, sai tuyến, vượt tốc, SOS và BTSC | B, K
Quản trị và báo cáo | Danh mục, import/export Excel, người dùng/vai trò, phạm vi đơn vị, dashboard và báo cáo quản trị | A, F, G, H
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
5
Notes: Nguồn: .agents/context/module-map.md; docs/architecture/MODULE_MAP.md; backend/src các domain production-plans, transport, vehicles, implements, maintenance, repairs, fuel, mobile-driver, alerts, driver-kpi, catalogs và dashboard; backend/prisma/schema.prisma. Các nghiệp vụ có mức độ hoàn thiện khác nhau.

## Slide 6
BẢN ĐỒ MODULE A–K VÀ MỨC ĐỘ TRIỂN KHAI
M | PHÂN HỆ | BẰNG CHỨNG ĐÃ CÓ | NHẬN ĐỊNH HIỆN TẠI
A | Dashboard | Có API tổng hợp, UI đã nối | Đang hoàn thiện số liệu
B | GPS | Telemetry, realtime, SOS | Hybrid / cần tích hợp thiết bị
C | Đội xe | Vehicle, implement, lịch sử | Tích hợp tương đối sâu
D | Điều xe | Plan, dispatch, work order | Luồng chính đã có
E | BTSC | Maintenance, repair, workshop | Luồng chính đã có
F | Báo cáo | 6 trang báo cáo khởi tạo rỗng | Khoảng trống rõ
G | Phân quyền | JWT, roles, scope utilities | Scope đơn vị chưa đồng đều
H | Danh mục | Catalog API và import Excel | Còn fallback local
I | Lái xe | Web, mobile, KPI, sync | Đang hoàn thiện đầu cuối
J | Nhiên liệu | Kho, phiếu cấp phát, variance | UI còn màn hình demo
K | Cảnh báo | Alert theo nhiều domain | Alert center còn phân tán
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
6
Notes: Nguồn: .agents/context/module-map.md; docs/architecture/MODULE_MAP.md; backend/src/app.module.ts; frontend/src/App.tsx; kiểm tra trực tiếp pages/services/schema.

## Slide 7
QUY TRÌNH TẠO LỆNH VÀ CHUYỂN ĐẾN TÀI XẾ
BƯỚC | NGƯỜI / HỆ THỐNG | XỬ LÝ CỤ THỂ | KẾT QUẢ
1. Chuẩn bị | Admin / Điều phối / Quản lý nông trường | Nguồn trực tiếp hoặc kế hoạch. Chọn đơn vị, đội, KLH, nông trường, vị trí, công việc, khối lượng, ca và thời gian | Hồ sơ đúng phạm vi
2. Nguồn lực | Web + preparation-context | GET nguồn lực: xe, tài xế, nông cụ + selectable + lý do khóa. Chọn 1 xe, tài xế cố định/lệnh mở và nông cụ tương thích | Nguồn lực hợp lệ
3. Phát hành | Work Orders API | POST /work-orders/manual hoặc ISSUE. Kiểm tra quyền, xung đột, availability, tương thích rồi ghi transaction | DispatchOrder + WorkOrder + assignment + audit
4. Đến app | Mobile sync | JWT → GET /mobile/sync/pull theo driverId → lưu SQLite → hiển thị Hôm nay/Tuần | Lệnh ASSIGNED
5. Nhận lệnh | Ứng dụng tài xế | Nhận nhiệm vụ → queue ORDER_ACCEPTED → POST /mobile/sync/push khi có mạng | ACCEPTED → DRIVER_ACCEPTED + acceptedAt + KPI
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
7
Notes: Nguồn: frontend/src/components/dispatch/DispatchOrderForm.tsx; frontend/src/api/scheduling.ts; backend/src/work-orders/work-orders.controller.ts; backend/src/work-orders/work-orders.service.ts; backend/src/mobile-driver/mobile-sync.controller.ts; backend/src/mobile-driver/mobile-sync.service.ts; Frontend_Driver/src/syncEngine.ts; Frontend_Driver/src/screens/TaskDetailScreen.tsx. VERIFIED: pull/sync và ORDER_ACCEPTED. GAP: chưa tìm thấy thư viện hoặc service push notification hệ điều hành, và mobile UI chưa có nút cannot-accept riêng.

## Slide 8
DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP
LỚP | HIỆN TRẠNG | ĐIỂM CẦN KIỂM SOÁT
Danh mục nền | Company, đơn vị, đội, loại xe, tuyến, công việc | Chuẩn hóa mã và quan hệ cha–con
Đội xe / thiết bị | Vehicle, VehicleType, Implement, assignment | Mapping workbook MMTB và lịch sử phân công
Vận hành | Plan, DispatchOrder, OperationalWorkOrder, event | Đồng bộ nguồn lệnh và idempotency
Hỗ trợ | Fuel, maintenance, repair, alerts, KPI | Quy tắc còn thiếu xác nhận nghiệp vụ
Kênh sử dụng | Web, mobile, realtime, import/export Excel | Không để fallback che lỗi dữ liệu thật
Điểm tích cực
Schema đã mô hình hóa quan hệ vận hành và có migration/backfill gần đây.
Rủi ro
Mapping đầy đủ giữa workbook nhiều sheet và dữ liệu chuẩn vẫn chưa được xác nhận.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
8
Notes: Nguồn: backend/prisma/schema.prisma; backend/prisma/migrations; backend/scripts/import-*; .agents/context/database-overview.md; workbook MMTB là dữ liệu tham chiếu, không phải schema.

## Slide 9
TRẢI NGHIỆM WEB CHO KHỐI ĐIỀU HÀNH
70
trang chức năng
104
đường dẫn web
49
trang có dấu hiệu
kết nối API*
24
trang vừa dùng API
vừa có mock/fallback*
Trải nghiệm giao diện đã được xây dựng
Xem dashboard, bản đồ, danh sách xe và trạng thái vận hành
Lập kế hoạch, điều xe, quản lý lệnh và theo dõi tiến độ
Quản lý BTSC, nhiên liệu, lái xe, danh mục và phân quyền
Phần cần hoàn thiện
Loại mock và fallback khỏi các luồng vận hành quan trọng
Nối dữ liệu thật cho sáu trang báo cáo đang khởi tạo rỗng
Chuẩn hóa lỗi API, tách bundle và kiểm chứng dữ liệu đầu cuối
* Chỉ báo từ quét source code; cần audit từng trang trước khi công bố tỷ lệ hoàn tất.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
9
Notes: Nguồn: frontend/src/App.tsx; frontend/src/pages; frontend/src/api; quét source code theo dấu hiệu apiClient/apiService và mock/fallback/localStorage. Sáu trang báo cáo trong frontend/src/pages/reports khởi tạo list rỗng và không gọi API trực tiếp.

## Slide 10
TÀI XẾ NHẬN LỆNH VÀ THỰC HIỆN TRÊN MOBILE
Luồng thao tác đã có
Đồng bộ lệnh được giao về SQLite và hiển thị theo Hôm nay/Tuần
Mở chi tiết để xem thời gian, địa điểm, xe và nội dung công việc
Nhận nhiệm vụ, xác nhận nhận xe, nhập ODO/giờ máy và bắt đầu
Tạm dừng, nghỉ, tiếp tục, cập nhật tiến độ và chụp ảnh minh chứng
Kết thúc ngày, gửi báo cáo hoặc đề nghị nghiệm thu toàn bộ công việc
Đồng bộ và ngoại lệ
Sự kiện được xếp hàng offline và đẩy lên /mobile/sync/push khi có mạng
Ảnh được tải riêng, sự kiện SOS và báo hỏng có độ ưu tiên cao hơn
Có xin điều chỉnh lịch, yêu cầu chuyển việc, báo sự cố và SOS
Backend kiểm tra version/quyền sở hữu lệnh và giữ dữ liệu khi xung đột
Chưa xác minh push notification nền và nút từ chối lệnh trên mobile
Điểm cần kiểm chứng tại pilot
Thời gian lệnh xuất hiện sau khi phát, hành vi khi mất mạng dài, xung đột đồng bộ, nhận lệnh trễ, tải ảnh và phân lại lệnh khi tài xế không thể nhận.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
10
Notes: Nguồn: Frontend_Driver/src/syncEngine.ts; Frontend_Driver/src/database.ts; Frontend_Driver/src/screens/TaskDetailScreen.tsx; backend/src/mobile-driver/mobile-sync.service.ts; backend/src/work-orders/work-orders.service.ts. Main backend là API mặc định của app. Repository vẫn có Backend_Driver độc lập nên cần kiểm soát nguy cơ phân kỳ.

## Slide 11
LUỒNG NGHIỆP VỤ VẬN HÀNH TỔNG THỂ
KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI
HỆ THỐNG VÀ DỮ LIỆU
TÀI XẾ VÀ HIỆN TRƯỜNG
Lập kế hoạch hoặc tạo lệnh trực tiếp
Kiểm tra phạm vi, lịch và nguồn lực
Duyệt và phát hành lệnh
Ghi WorkOrder, phân công, sự kiện và audit
Đồng bộ lệnh và xác nhận nhận việc
Thực hiện, cập nhật tiến độ, ODO và minh chứng
NGHIỆM THU ĐẠT?
Dashboard, KPI, cảnh báo và báo cáo
Đạt
Mỗi chuyển trạng thái chính phải để lại người thực hiện, thời điểm, lý do và dữ liệu liên quan.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
11
Notes: Nguồn: docs/business/DISPATCH_ORDER_FLOW.md; ACCEPTANCE_FLOW.md; backend/prisma/schema.prisma; backend/src/work-orders; backend/src/mobile-driver.

## Slide 12
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT ĐẾN LỆNH THỰC HIỆN
NÔNG TRƯỜNG
HỆ THỐNG
ĐIỀU PHỐI
Tạo kế hoạch, hạng mục, lô và khối lượng
Trình duyệt kế hoạch
DUYỆT KẾ HOẠCH?
Tạo ProductionOrder và generationKey
Sinh lệnh điều xe hoặc vận chuyển
Cập nhật tiến độ lô và sản lượng
CẦN ĐIỀU CHỈNH?
Hoàn thành hoặc quyết toán kế hoạch
Có
Không
Có, ghi lý do
Điều chỉnh kế hoạch có thể hủy các lệnh sinh tự động chưa bắt đầu và ghi audit thay đổi.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
12
Notes: Nguồn: backend/src/production-plans/production-plans.controller.ts; production-plans.service.ts; schema.prisma PlanStatus, PlotStatus.

## Slide 13
TẠO LỆNH VÀ CHUYỂN LỆNH ĐẾN TÀI XẾ
ĐIỀU PHỐI
BACKEND
ỨNG DỤNG TÀI XẾ
Chọn đội, công việc, vị trí, ca và thời gian
GET preparation-context trả xe, tài xế, nông cụ và lý do khóa
Chọn một xe, tài xế cố định hoặc lệnh mở
NGUỒN LỰC HỢP LỆ?
ISSUE ghi DispatchOrder, WorkOrder, assignment, event và audit
GET /mobile/sync/pull, lưu SQLite, hiển thị Hôm nay và Tuần
Nhận nhiệm vụ, gửi ORDER_ACCEPTED khi có mạng
Phân lại khi tài xế không thể nhận
Có
Không
Hiện trạng code: lệnh đến ứng dụng qua đồng bộ pull. Chưa thấy cơ chế push notification của hệ điều hành.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
13
Notes: Nguồn: DispatchOrderForm.tsx; scheduling.ts; work-orders.service.ts; mobile-sync.service.ts; Frontend_Driver/src/syncEngine.ts.

## Slide 14
TÀI XẾ THỰC HIỆN VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
TÀI XẾ
HỆ THỐNG
NGƯỜI NGHIỆM THU
Nhận lệnh và bắt đầu phiên làm việc
Nhập ODO hoặc giờ máy, cập nhật tiến độ và ảnh
Lưu WorkSession, progress, break và event
Kết thúc và gửi đề nghị nghiệm thu
Tạo WorkAcceptance PENDING
KẾT QUẢ ĐẠT?
APPROVED, ACCEPTED, sau đó CLOSED
REWORK_REQUIRED, trả lại IN_PROGRESS
Đạt
Làm lại
Nghiệm thu phải giữ người duyệt, thời điểm, minh chứng và lý do yêu cầu làm lại.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
14
Notes: Nguồn: docs/business/ACCEPTANCE_FLOW.md; backend/src/work-orders; schema.prisma WorkAcceptanceStatus, WorkSessionStatus.

## Slide 15
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VÀ GIAO NHẬN
ĐIỀU PHỐI
TÀI XẾ
HỆ THỐNG VÀ NƠI NHẬN
Tạo vận đơn và ít nhất một dòng hàng
Trình duyệt, phê duyệt và phân xe, tài xế
Nhận lệnh, đến điểm lấy và bốc hàng
Rời điểm lấy, đang vận chuyển, gửi telemetry
LỆCH TUYẾN HOẶC QUÁ TỐC?
Đến điểm giao, dỡ hàng và xác nhận đã giao
Nơi nhận xác nhận, điều phối hoàn tất
Giải phóng xe, tài xế và tổng hợp SLA
Không
Có, tạo cảnh báo
Trạng thái chính: DRAFT, APPROVED, ASSIGNED, DRIVER_ACCEPTED, AT_PICKUP, IN_TRANSIT, DELIVERED, ACCEPTED, COMPLETED.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
15
Notes: Nguồn: backend/src/transport/transport.controller.ts; transport.service.ts; schema.prisma TransportStatus; internal-feed module.

## Slide 16
QUẢN LÝ ĐỘI XE, TÀI XẾ VÀ NÔNG CỤ
QUẢN TRỊ DANH MỤC
QUẢN LÝ ĐỘI XE
ĐIỀU PHỐI VẬN HÀNH
Khai báo loại xe, xe, nông cụ và thông số kỹ thuật
Gán xe và nông cụ vào đơn vị quản lý cơ giới
Phân tài xế chính hoặc phụ, lưu thời gian hiệu lực
NÔNG CỤ TƯƠNG THÍCH VÀ TỐT?
Gắn nông cụ vào xe, tạo attachment log
Đưa nguồn lực vào preparation-context
Điều xe theo trạng thái và lịch rảnh
Tháo nông cụ hoặc kết thúc phân công, giữ lịch sử
Có
Xe thanh lý lưu TAM_DUNG, không có đơn vị quản lý và không xuất hiện như nguồn lực điều xe.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
16
Notes: Nguồn: docs/business/VEHICLE_FLOW.md; vehicles.service.ts; implements.service.ts; vehicle-driver-assignments.service.ts.

## Slide 17
BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ VÀ SỬA CHỮA
TÀI XẾ VÀ TELEMETRY
XƯỞNG BTSC
HỆ THỐNG
Nộp checklist BDC1 và cập nhật ODO hoặc giờ máy
Tính mốc bảo dưỡng, phân tầng Xanh, Vàng, Đỏ
Tạo phiếu BDC2 hoặc tiếp nhận phiếu sửa chữa
Đánh giá, lập kế hoạch, thực hiện và cập nhật chi phí
THIẾU PHỤ TÙNG?
Sẵn sàng nghiệm thu, bàn giao và hoàn tất
Đóng mốc bảo dưỡng, cập nhật trạng thái xe
Xe trở lại CHO_PHAN_CONG khi đủ điều kiện
Không
Có, WAITING_PARTS
Khi bảo dưỡng phát hiện hư hỏng, hệ thống có thể tạo tiếp phiếu sửa chữa và giữ xe ở trạng thái không sẵn sàng.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
17
Notes: Nguồn: maintenance.controller.ts; maintenance.service.ts; repairs.controller.ts; workshop workflow; schema.prisma WorkshopRequestStatus.

## Slide 18
CẤP PHÁT VÀ ĐỐI SOÁT NHIÊN LIỆU
XE VÀ LỆNH
THỦ KHO NHIÊN LIỆU
HỆ THỐNG VÀ BÁO CÁO
Xác định xe, công việc và định mức áp dụng
Chọn kho hoặc bồn, quét mã và nhập số lít thực cấp
TỒN KHO ĐỦ?
Ghi phiếu cấp phát và trừ tồn kho trong transaction
VƯỢT ĐỊNH MỨC TRÊN 5%?
Đối soát actual, quota, variance và người cấp
Báo cáo tiêu hao, tồn kho và cảnh báo vượt mức
Có
Không
Ngưỡng vượt 5% là hành vi đang được cài trong FuelService, cần xác nhận lại trước khi áp dụng chính thức.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
18
Notes: Nguồn: backend/src/fuel/fuel.controller.ts; fuel.service.ts; schema.prisma FuelDispenseTicket, FuelWarehouse.

## Slide 19
GPS, CẢNH BÁO VẬN HÀNH VÀ SOS
XE VÀ TÀI XẾ
BỘ MÁY CẢNH BÁO
QUẢN LÝ VÀ XƯỞNG
Gửi vị trí, tốc độ, tuyến và thời điểm GPS
CÓ VI PHẠM HOẶC MẤT DỮ LIỆU?
Tạo cảnh báo quá tốc độ, lệch tuyến hoặc xe chạy không lệnh
Tài xế bấm SOS, gửi GPS, mô tả và ảnh
Transaction tạo SOS alert và yêu cầu sửa chữa
Tiếp nhận, chuyển IN_PROGRESS và điều phối xử lý
SỰ CỐ ĐÃ XỬ LÝ?
RESOLVED, bỏ dedupe key và lưu lịch sử
Có
Có
Chu kỳ gửi GPS 30 giây chưa được xác nhận thống nhất. Không trình bày đây là quy tắc production đã chốt.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
19
Notes: Nguồn: alerts.service.ts; vehicles.service.ts; mobile-driver.service.ts; .agents/context/business-rules.md.

## Slide 20
QUẢN LÝ TÀI XẾ VÀ TÍNH KPI
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
VẬN HÀNH
KPI VÀ TÀI XẾ
Tạo tài khoản DRIVER và hồ sơ giấy phép, sức khỏe
Gán đơn vị, ca và xe chính hoặc phụ
Ghi sự kiện ASSIGNED, ACCEPTED, tiến độ và hoàn thành
Ghi CANNOT_ACCEPT, REASSIGNED và kết quả nghiệm thu
Tổng hợp số chuyến, km, giờ máy và tiết kiệm dầu
ĐỦ DỮ LIỆU KỲ KPI?
Tính điểm, xếp hạng và thưởng theo code hiện tại
Tài xế xem KPI cá nhân, quản lý xem leaderboard
Có
Code đang chia bốn nhóm 25 điểm. Công thức quy đổi và ngưỡng thưởng chính thức vẫn cần chủ nghiệp vụ xác nhận.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
20
Notes: Nguồn: DRIVER_FLOW.md; driver-kpi.controller.ts; driver-kpi.service.ts; schema.prisma DriverKpiEventType.

## Slide 21
DANH MỤC DÙNG CHUNG VÀ PHÂN QUYỀN
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
XÁC THỰC VÀ PHẠM VI
CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ
Khai báo công ty, đơn vị, đội, loại xe, công việc, lô và tuyến
Import preview, kiểm tra lỗi và commit danh mục
Tạo người dùng, vai trò và phân công đơn vị quản lý
Đăng nhập JWT và kiểm tra RolesGuard
ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP PHẠM VI?
Lọc dữ liệu và nguồn lực theo management unit
Các module dùng cùng mã và quan hệ tham chiếu
Audit thao tác thay đổi dữ liệu quan trọng
Có
Khoảng trống hiện tại: quyền theo role đã có nhưng cách ly dữ liệu theo đơn vị chưa đồng nhất ở mọi service.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
21
Notes: Nguồn: ROLE_PERMISSION.md; catalogs modules; auth and RolesGuard; common/utils/management-scope; .agents/context/business-rules.md.

## Slide 22
DASHBOARD, BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ NGOẠI LỆ
DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ
TỔNG HỢP VÀ CHỈ SỐ
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
Lệnh, GPS, nhiên liệu, BTSC, KPI và cảnh báo phát sinh
API tổng hợp theo thời gian, đơn vị và trạng thái
Tạo overview, live fleet, manager view và statistics
Theo dõi đội xe, tiến độ, tiêu hao, sự cố và năng suất
CÓ CHỈ SỐ BẤT THƯỜNG?
Mở chi tiết lệnh, xe, cảnh báo hoặc phiếu xưởng
Bổ sung dữ liệu, xử lý ngoại lệ và cập nhật trạng thái
Xuất báo cáo và theo dõi kết quả xử lý
Có
Không
Một số màn hình frontend vẫn có dữ liệu demo hoặc fallback. Chỉ số cần đối chiếu API trước khi dùng làm báo cáo chính thức.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
22
Notes: Nguồn: dashboard.controller.ts; dashboard.service.ts; alerts.service.ts; frontend pages and API mappings; .agents/context/module-map.md.

## Slide 23
TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN HIỆN TẠI
104
đường dẫn web
27
backend controllers
66
Prisma models
170
tests đạt
LỚP | BẰNG CHỨNG ĐÃ CÓ | NHẬN ĐỊNH TIẾN ĐỘ
Web | Bao phủ module A–K, 70 trang chức năng | Giao diện rộng, tích hợp API chưa khép kín
Backend | 27 controller, 28 service, transaction ở nhiều luồng | Mô hình nghiệp vụ đã đi khá sâu
Dữ liệu | 66 model, 85 enum, 27 migration | Schema phong phú, mapping và backfill cần kiểm soát
Mobile | Nhận việc, GPS, ảnh, SOS, offline sync | Năng lực chính đã có, cần thống nhất backend
Phát hành | 170 test đạt và từng lớp build được | Chưa chốt baseline production và CI
Không dùng phần trăm hoàn thành vì repository chưa có tiêu chí nghiệm thu chung cho từng module.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
23
Notes: Nguồn: đếm trực tiếp frontend/src/App.tsx, frontend/src/pages, backend/src, backend/prisma/schema.prisma và kết quả test. Các số liệu thể hiện độ rộng codebase, không phải phần trăm hoàn thành nghiệp vụ.

## Slide 24
KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ BUILD
HẠNG MỤC | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
Backend Jest | ĐẠT | 31 suites, 129 tests
Frontend Vitest | ĐẠT | 13 files, 37 tests
Driver app Vitest | ĐẠT | 1 file, 4 tests
Prisma validate | ĐẠT | Schema hợp lệ
Nest build chính | ĐẠT | Build trực tiếp thành công
Web production build | ĐẠT CÓ CẢNH BÁO | Main JS 3.39 MB, exceljs 0.94 MB
Driver app typecheck | ĐẠT | tsc --noEmit
Driver backend build | ĐẠT | Nest build thành công
Root npm run build | CHƯA ĐẠT | prisma generate bị khóa DLL trên Windows
Mã nguồn biên dịch được khi tách bước generate Prisma. Quy trình build tổng cần xử lý khóa tiến trình và chuẩn hóa CI.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
24
Notes: Lệnh chạy ngày 21/09/2026: npm test; backend nest build; frontend npm run build; Frontend_Driver npm run typecheck và npm test; Backend_Driver npm run build; prisma validate. Root build dừng tại EPERM rename query_engine-windows.dll.node do file đang bị tiến trình khác giữ.

## Slide 25
BẤT CẬP VÀ RỦI RO ƯU TIÊN
RỦI RO | BẰNG CHỨNG | TÁC ĐỘNG | ƯU TIÊN
Mock/fallback trong luồng thật | 24 trang có cả dấu hiệu API và fallback* | Sai số liệu, khó phát hiện lỗi | P0
Cô lập dữ liệu theo đơn vị | Scope utility mới dùng ở một số service | Lộ dữ liệu chéo đơn vị | P0
Xóa vật lý dữ liệu | Delete/deleteMany ở catalog, vehicle, plan… | Mất lịch sử, khó audit | P0
Công thức nghiệp vụ chưa chốt | KPI, năng suất, GPS threshold còn UNKNOWN | Kết quả báo cáo không được chấp nhận | P1
Hai backend mobile | Main backend và Backend_Driver song song | Lệch API, tăng chi phí bảo trì | P1
Quy trình phát hành | Không có GitHub Actions, 325 entry thay đổi | Khó truy vết và rollback | P1
Kích thước bundle | Main JS 3.39 MB sau minify | Tải chậm, khó dùng mạng yếu | P2
* Dấu hiệu từ quét source, chưa phải tỷ lệ hoàn tất chính thức.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
25
Notes: Nguồn: scan source hiện tại và các tài liệu business-rule evidence. P0/P1/P2 là khuyến nghị ưu tiên của báo cáo, không phải trạng thái nghiệp vụ đã được phê duyệt.

## Slide 26
KHÓ KHĂN HIỆN TẠI
NGHIỆP VỤ
Chưa chốt công thức KPI, năng suất xe, ngưỡng GPS/sai tuyến, ưu tiên xe và loại minh chứng khi đổi kế hoạch.
DỮ LIỆU
Workbook MMTB nhiều sheet, mã cũ không đồng nhất, cần mapping được duyệt và backfill có thể kiểm tra/rollback.
KỸ THUẬT
Frontend vẫn phụ thuộc fallback. Báo cáo thiếu endpoint/mapper. Hai backend mobile có nguy cơ phân kỳ và bundle web còn lớn.
TRIỂN KHAI
Nhiều thay đổi chưa gom baseline, chưa có CI tự động, môi trường Windows đang khóa Prisma engine khi build tổng.
Các khó khăn trên cần được xử lý theo thứ tự rủi ro. Việc bổ sung thêm màn hình trước khi khóa dữ liệu và quyền truy cập sẽ làm tăng chi phí sửa lại.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
26
Notes: Nguồn: .agents/context/business-rules.md; CURRENT_SYSTEM_ANALYSIS.md; build/test output; package versions; repository status.

## Slide 27
LỘ TRÌNH HOÀN THIỆN ĐỀ XUẤT
GIAI ĐOẠN | MỤC TIÊU | ĐẦU RA CHÍNH
0. Ổn định baseline 2–3 ngày | Chốt nhánh và build lặp lại | Dọn working tree, thiết lập CI, xử lý Prisma lock và lập danh sách trang mock
1. Khép kín dữ liệu/API 1–2 tuần | Loại gap P0 trên luồng chính | Scope đơn vị, policy delete/audit, API báo cáo và bỏ fallback quan trọng
2. Xác nhận nghiệp vụ 1–2 tuần | Chốt các rule UNKNOWN | KPI, GPS, năng suất, ưu tiên xe, minh chứng và nghiệm thu
3. Pilot có kiểm soát 1 tuần | Kiểm chứng đầu cuối tại một đơn vị | UAT theo role, đối soát dữ liệu, offline sync và rollback/runbook
4. Mở rộng | Nhân rộng sau khi pilot đạt | Theo dõi SLA, lỗi dữ liệu, hiệu năng và adoption
Thời lượng là ước lượng phục vụ lập kế hoạch. Cần điều chỉnh sau khi chốt phạm vi pilot và nguồn lực thực tế.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
27
Notes: Đây là khuyến nghị triển khai dựa trên mức độ rủi ro quan sát được. Thời lượng chưa phải cam kết tiến độ chính thức.

## Slide 28
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Ba quyết định cần chốt tiếp theo
1. Phạm vi và đơn vị pilot 2. Quy tắc nghiệp vụ còn UNKNOWN 3. Tiêu chí nghiệm thu production
PHÒNG VẬN HÀNH SỐ
KLH Koun Mom, Ratanakiri, Cambodia | 21.09.2026
Notes: Kết thúc báo cáo. Đề nghị dùng deck này làm tài liệu chốt scope pilot và danh sách quyết định nghiệp vụ.